| TRƯỜNG ĐẠI HỌC CMC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2025.

KẾ HOẠCH THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP

Họ và tên: VŨ VĂN TÀI	; Mã sinh viên: BIT230371

Ngày sinh: 16/02/2005	; Lớp: 23IT1

Điện thoại liên lạc: 0393082205	; Email: taivu1602@gmail.com

Khóa học: 2023-2026 	; Ngành học: Công nghệ thông tin

Đơn vị thực tập: Công ty Cổ phần CodeGym

A. Thời gian thực tập:

Thực tập trong: 16 tuần, kể từ ngày 12/09/2025 đến ngày 28/12/2025

B. Nội dung công việc:

Tuần 1:

| Thời gian |  |  | Nội dung | Diễn giải chi tiết | Kết quả kỳ vọng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày | Bắt đầu | Kết thúc |  |  |  |
| 9/12/2025 | 8:00 | 17:30 | Orientation | 1. Tổng quan Công ty 2. Giá trị cốt lõi 3. Các hoạt động gắn kết và phát triển bản thân 4. Nội quy chương trình thực tập 5. Bảo mật thông tin dành cho CBNV mới 6. Cài đặt các hệ thống số 7. Học khoá học "Hoàn thành mọi việc với Kanban" 8. Learning Contract | - Ghi nhớ các thông tin chung về công ty - Ghi nhớ mô hình tổ chức công ty - Ghi nhớ văn hoá doanh nghiệp - Nắm được quy định tại nơi làm việc - Nắm được các nhiệm vụ chính sẽ đảm nhiệm - Tiếp nhận công cụ, dụng cụ phục vụ công việc |
| 9/15/2025 | 8:00 | 17:30 | Hoàn thành 2 khoá học kỹ năng | 1. Khóa học "Scrum Essence" 2. Khoá học “GIT” | - Tham gia được vào các nhóm Scrum - Vận hành tốt các kỹ thuật thông dụng của một nhóm Scrum - Sử dụng được Git cho các dự án cá nhân - Sử dụng được Git để cộng tác trong nhóm |
| 9/16/2025 | 8:00 | 17:30 | Form Team & Jira | - Tham gia phiên Form Team - Tham gia phiên hướng dẫn sử dụng Jira | - Kết hợp sức mạnh cá nhân trong team - Phân chia vai trò – tăng hiệu suất - Tạo môi trường học hỏi và phát triển - Tăng tính sáng tạo và đổi mới - Xây dựng tinh thần đồng đội - Nâng cao khả năng đạt mục tiêu - Sử dụng Jira để quản lý, theo dõi tiến độ dự án |
| 9/17/2025 | 8:00 | 17:30 | - Sử dụng mind map tổng hợp kiến thức - Nghiên cứu công nghệ | - Sử dụng mind map tổng hợp kiến thức của 2 khoá học Kanban và Git - Nghiên cứu các công nghệ Web Backend và Web Frontend | - Sử dụng được mind map để tổng hợp kiến thức - Áp dụng được các công nghệ lập trình web cho việc làm dự án |

Tuần 2 đến tuần 15:

| Thời gian |  |  | Nội dung | Diễn giải chi tiết | Kết quả kỳ vọng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày | Bắt đầu | Kết thúc |  |  |  |
| 9/18/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Planing | - Hiểu được Product Backlog - Tạo được Sprint Backlog - Phân rã được các nhiệm vụ - Biết cách Estimate task |
| 9/19/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Coding | - Tham gia được vào các nhóm Scrum với vai trò Nhà phát triển - Triển khai được dự án Web Backend - Triển khai được dự án Web Frontend |
| 9/22/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Coding |  |
| 9/23/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Coding |  |
| 9/24/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Coding |  |
| 9/25/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Review, Retrospective & Planning |  |
| 9/26/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Coding |  |
| 9/29/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Coding |  |
| 9/30/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Coding |  |
| 10/1/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Coding |  |
| 10/2/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Review, Retrospective & Planning |  |
| 10/3/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Coding |  |
| 10/6/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Coding |  |
| 10/7/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Coding |  |
| 10/8/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Coding |  |
| 10/9/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Review, Retrospective & Planning |  |
| 10/10/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Coding |  |
| 10/13/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Coding |  |
| 10/14/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Coding |  |
| 10/15/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Coding |  |
| 10/16/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Review, Retrospective & Planning |  |
| 10/17/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Coding |  |
| 10/20/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Coding |  |
| 10/21/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Coding |  |
| 10/22/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Coding |  |
| 10/23/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Review, Retrospective & Planning |  |
| 10/24/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Coding |  |
| 10/27/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Coding |  |
| 10/28/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Coding |  |
| 10/29/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Coding |  |
| 10/30/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Review, Retrospective & Planning |  |
| 10/31/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Coding |  |
| 11/3/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Coding |  |
| 11/4/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Coding |  |
| 11/5/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Coding |  |
| 11/6/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Review, Retrospective & Planning |  |
| 11/7/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Coding |  |
| 11/10/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Coding |  |
| 11/11/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Coding |  |
| 11/12/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Coding |  |
| 11/13/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Review, Retrospective & Planning |  |
| 11/14/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Coding |  |
| 11/17/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Coding |  |
| 11/18/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Coding |  |
| 11/19/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Coding |  |
| 11/20/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Review, Retrospective & Planning |  |
| 11/21/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Coding |  |
| 11/24/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Coding |  |
| 11/25/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Coding |  |
| 11/26/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Coding |  |
| 11/27/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Review, Retrospective & Planning |  |
| 11/28/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Coding |  |
| 12/1/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Coding |  |
| 12/2/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Coding |  |
| 12/3/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Coding |  |
| 12/4/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Review, Retrospective & Planning |  |
| 12/5/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Coding |  |
| 12/8/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Coding |  |
| 12/9/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Coding |  |
| 12/10/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Coding |  |
| 12/11/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Review, Retrospective & Planning |  |
| 12/12/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Coding |  |
| 12/15/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Coding |  |
| 12/16/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Coding |  |
| 12/17/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Coding |  |
| 12/18/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Sprint Coding |  |
| 12/19/2025 | 8:00 | 17:30 | Project | Project Final Review |  |

Tuần 16:

| Thời gian |  |  | Nội dung | Diễn giải chi tiết | Kết quả kỳ vọng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày | Bắt đầu | Kết thúc |  |  |  |
| 12/22/2025 | 8:00 | 17:30 | Seminar chuyên đề | Kỹ năng viết CV | - Trình bày được cấu trúc cơ bản của bản CV và thư xin việc - Viết được Resume và Cover Letter bằng bản mềm và bản cứng |
| 12/23/2025 | 8:00 | 17:30 | Seminar chuyên đề | Xây dựng lộ trình nghề nghiệp | - Xác định được mục tiêu và định hướng nghề nghiệp của bản thân - Xây dựng được lộ trình nghề nghiệp cho bản thân |
| 12/24/2025 | 8:00 | 17:30 | Seminar chuyên đề | Kỹ năng phỏng vấn tại doanh nghiệp | - Trình bày các kỹ thuật Q statement, STAR, yourstory trong phỏng vấn tuyển dụng |
| 12/25/2025 | 8:00 | 17:30 | Seminar chuyên đề | Kỹ năng sử dụng AI cho lập trình viên | - Biết sử dụng AI trong lập trình (dev, test, document...) |
| 12/26/2025 | 8:00 | 17:30 | Seminar chuyên đề | Thăm quan doanh nghiệp | - Tìm hiểu về môi trường làm việc thực tế tại doanh nghiệp phần mềm |

| Xác nhận của giảng viên hướng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên) |  | Sinh viên thực tập (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- | --- |

Tài

Vũ Văn Tài